|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БЕЛОРЕТ РАЙОНЫ** **муниципаль районЫНЫң** **АСЫ АУЫЛ СОВЕТЫ** **АУЫЛ БИЛәМәһЕ** **ХАКИМИәТЕ** | **черно-белый герб района** | **АДМИНИСТРАЦИЯ** **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **АССИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН** **РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН** |

**ҡАрАр постановление**

«24»декабрь 2020 й. № 22 «24» декабря 2020г.

**Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2021 - 2031 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2021 – 2031 г.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан в сети «Интернет».

 Глава сельского поселения В.Г. Юсупов

 Утверждена

Постановлением главы

сельского поселения Ассинский

сельсовет муниципального района

 Белорецкий район район

Республики Башкортостан

 № 22 от 24.12.2020 г.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АССИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2021-2031 годы**

**Паспорт программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2021-2031 годы. |
| Основание разработки программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 1.10.2015 г. №1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов",Генеральный план сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, Устав сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Разработчик: Администрация сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан,РБ, Белорецкий район, с. Ассы, ул. Мубарякова, 25/1 |
| Цели и задачи программы | **Цель:**Разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений проблем в области функционирования и развития социальной инфраструктуры в сельском поселении Ассинский сельсовет, в целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей**Задачи:**1. Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путём формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.2. Улучшение качества и расширение спектра культурных услуг для всех категорий и групп населения за счёт улучшения материально-технической базы учреждений.3. Развитие системы общего, дополнительного и дошкольного образования, за счёт строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений.4. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счёт строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Количество построенных и реконструированных учреждений образования, введенных в эксплуатацию объектов;2. Доля населения, обеспеченная объектами образования в соответствии с нормативными значениями;3. Доля детей, охваченных школьным образованием;4. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных дошкольным образованием;5. Доля детей и подростков, обучающихся по дополнительным образовательным программам;6. Количество построенных и реконструированных учреждений здравоохранения введенных в эксплуатацию, объект;7. Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями;8. Количество построенных и реконструированных учреждений культуры и искусства;9. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства;10. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий;11. Количество построенных и реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию;12. Количество построенных и реконструированных спортивных площадок, введенных в эксплуатацию. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | Текущий ремонт спортивных залов школ села Ассы, Бриштамак, Мулдакаево;Оснащение оборудованиями для спорта спортплощадок с.Ассы, с. Бриштамак;Проектируемое новое здание национального литературного музея А.Мубарякова; Проектируемый детский сад на 56 мест;Проектируемый сельский клуб на 250 мест с библиотекой на 6,400 тыс.книг / 6 чит.мест, помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 65 м2, помещениями Администрации сельского поселения, отделением связи, отделением банка, предприятием общественного питания на 20 посадочных мест на месте существующего аварийного здания клуба;Текущий ремонт сельских клубов с Бриш и Мулдакаево;Текущий ремонт крыши котельной МОБУ СОШ с. Ассы.  |
| Сроки и этапы реализации программы | Этапы:-этап реализации соответствует одному году.Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2031 годов, уточняется при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода |
| Объемы и источники финансирования | 2021г – 200 000 рублей (бюджет СП)2022 г. – 250 000 рублей (бюджет СП) + Средства РБ2023 г. - Средства РБ2024 г. – 250 000 рублей (бюджет СП)2025г. - Средства РБ2026-2031 г. – 500 000 рублей (бюджет СП) + Средства РБ |
| Ожидаемые результаты реализации программы. | При реализации Программы будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выраженный в повышении качества жизни населения, что обеспечивается через:- вод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;- повышение уровня жизни и закрепление населения, обеспечение предприятий квалифицированными трудовыми ресурсами;- обеспеченность учреждениями общего, дополнительного и дошкольного образования;- создание условий для занятия спортом жителям сельского поселения; |

1. **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений),

различных городских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций,

оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества

жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием

экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

* 1. **Описание социально-экономического состояния сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности**

Сельское поселение Ассинский сельсовет муниципального район Белорецкий район Республики Башкортсотан, расположен в северо-западной части Республики Башкортостан. Сельское поселение образовано в 2004 году. Административный центр Ассинского сельского поселения – с. Ассы, расположен в 115 км. от административного центра Белорецкого района.

В состав сельского поселения Ассинский сельсовет входит 5 населенных пунктов.

Таблица 1. – Населенные пункты сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сельского поселения, с указанием административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения  | Численность населения населенного пункта, чел. | Расстояние от населенного пункта до административного центра, км | Расстояние от населенного пункта до районного центра, км |
| Сельское поселение Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, административный центр – с. Ассы | с. Ассы | 859 | - | 115 |
| с. Бриш | 288 | 8 | 122 |
| с. Бриштамак | 289 | 12 | 117 |
| с. Искушта | 163 | 24 | 139 |
| с. Мулдакаево | 195 | 34 | 149 |

Общая численность населения сельского поселения Ассинский сельсовет на 1 января 2020 года составила 1749 человек. Численность трудоспособного возраста составляет 1013 человек (57,9 от общей численности).

Таблица 2. – Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 6 лет | Детей от 7 до 15 лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| с. Ассы | 859 | 96 | 151 | 483 | 129 |
| с. Бриш | 282 | 28 | 44 | 175 | 35 |
| с. Бриштамак | 280 | 19 | 45 | 167 | 49 |
| с. Искушта | 151 | 16 | 11 | 90 | 34 |
| с. Мулдакаево | 177 | 11 | 26 | 98 | 42 |
|  | 1749 | 170 | 277 | 1013 | 289 |

Демографическая ситуация в сельском поселении Ассинский сельсовет в 2019 году улучшилась по сравнению с предыдущими периодами, число родившихся превышает число умерших.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечнососудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Согласно генеральному плану сельского поселения прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта. Численность населения сельского поселения на первую очередь и расчётный срок принята в соответствии с прогнозными данными Схемы территориального планирования и Администрации муниципального района.

Таблица 3. - Прогноз численности населения сельского поселения Ассинский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (2013г), чел. | Численность населения (2033г), чел. |
| 1 | с. Ассы | 943 | 1709 |
| 2 | с.Бриш | 295 | 433 |
| 3 | с.Бриштамак | 336 | 659 |
| 4 | с.Искушта | 283 | 588 |
| 5 | с.Мулдакаево | 255 | 588 |
|  | Итого: | 2112 | 3977 |

На территории сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан функционирует железнодорожный, автомобильный транспорт.

На территории сельского поселения Ассинский сельсовет движение рейсовых автобусов не осуществляется. Основной вид транспорта в населенных пунктах – автомобильный.

По территории сельского поселения проходит железная дорога федерального значения Уфа-Магнитогорск. Ближайшая железнодорожная станция Инзер расположена в 39 км от административного центра сельского поселения. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги. В с.Ассы имеется остановка железнодорожного транспорта 102 км, в с.Бриш, с.Бриштамак – 95 км.

Основным градообразующим предприятием является ООО Санаторий «Ассы»

Таблица 4.- Занятость доходы и уровень жизни населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | На 01.01.2018 | На 01.01.2019 | На 01.01.2020 |
| 1 | Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий сельской местности, чел. | 386 | 392 | 430 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб. | 18632 | 19540 | 20350 |
| 3 | Численность экономически активного населения, чел. | 975 | 93 | 1013 |

Большая часть население занято на железной дороге, в ООО Санаторий «Ассы», торговле, социальной сфере.

Таблица 5. - Наличие земельных ресурсов сельского поселения Ассинский сельсовет.

|  |  |
| --- | --- |
| Вид использования | Площадь, га |
| **Всего земель в административных границах сельского поселения: в том числе:** | 80200 |
| Земель лесного фонда | 73529,3 |
| Земель природоохранного назначения | 5035 |
| Земель водного фонда | 313,65 |
| Земель сельскохозяйственного использования | - |
| Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | 150,07 |
| Земель транспорта | 131,05 |
| Земли населённого пункта | 1038,87 |
| Земли специального назначения | 2,06 |

Анализ современного использования территории свидетельствует: большая часть земель сельского поселения в настоящее время – открытые пространства (земли лесного и водного фондов, земли природоохранного назначения)

Характерным для существующей планировочной структуры сельского поселения является следующее:

с. Ассы расположено в южной части территории сельского поселения в 115 км от районного центра г.Белорецк, в 39 км от ближайшей ж/д станции Инзер, в с.Ассы имеется остановка железнодорожного транспорта 102 км. По западной окраине села проходит железная дорога федерального значения Уфа-Магнитогорск. Территория села с западной стороны руслом реки Инзер, с южной стороны территорией санатория «Ассы», с восточной стороны территорией Южно-Уральского государственного природного заповедника, с северной и южной сторон лесными массивами на крутых склонах рельефа. Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных в направлении с востока на запад вдоль реки Юрмаш. Общественная зона сформировалась в западной части села.

с. Бриш расположено в 6 км западнее административного центра сельского поселения с.Ассы. По северо-восточной окраине села проходит автодорога районного значения Ассы-Бриш-Искушта-Мулдакаево с твердым покрытием, соединяющая село с административным центром сельского поселения с.Ассы. По главной улице села проходит автодорога местного значения Бриш-Бриштамак. Территория села ограничена с восточной и западной сторон лесными массивами на крутых склонах рельефа. Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с севера на юг вдоль реки Бриш. Общественная зона сформировалась в центральной части села.

с. Бриштамак расположено в 7 км западнее административного центра сельского поселения с.Ассы. В селе имеется остановка железнодорожного транспорта 95 км. С южной стороны к селу подходит автодорога районного значения с твердым покрытием, соединяющая село с административным центром сельского поселения с. Ассы и с автотрассой республиканского значения Уфа-Инзер-Белорецк. Территория села ограничена с северной и восточной стороны руслом реки Инзер, с западной и южной стороны лесными массивами на крутых склонах рельефа. Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных в направлении с северо-запада на юго-восток вдоль реки Инзер и улиц, расположенных в направлении с северо-востока на юго-запад. Общественная зона сформировалась в южной части села.

с. Искушта расположено в 25 км севернее административного центра сельского поселения с.Ассы. По юго-восточной окраине села проходит автодорога районного значения Ассы-Бриш-Искушта-Мулдакаево с твердым покрытием, соединяющая село с административным центром сельского поселения с.Ассы. Территория села ограничена с северной стороны руслом реки Лемеза, с западной и восточной стороны лесными массивами на крутых склонах рельефа. Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных в направлении с севера на юг вдоль рек Искушта и Кусагазы.Общественная зона сформировалась в западной части села.

с. Мулдакаево расположено в 39 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Ассы. С южной стороны к селу подходит автодорога районного значения Ассы-Бриш-Искушта-Мулдакаево с твердым покрытием, соединяющая село с административным центром сельского поселения с.Ассы. Территория деревни ограничена с западной стороны руслом реки Бедярыш, с северной, южной и восточной сторон лесными массивами на крутых склонах рельефа. Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль рек Кургашкин Ключ и Охунт. Общественная зона сформировалась в восточной части села.

Зеленые насаждения общего пользования представлены естественными лесами. Зеленые насаждения единой системы не имеют.

Сегодня территория сельского поселения в пределах черты включает различные виды застройки, территории жилых территорий, озелененные территории, территории специального назначения (кладбища).

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Ассинский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Функциональное зонирование сельского поселения Ассинский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади жилой и общественно-деловой зоны, создание рекреационной зоны;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

* 1. **Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами**

На территории сельского поселения находится 4 школы и 1 детский сад

Таб.6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Адрес | Место | Этажность |
| 1 | МОБУ СОШ с. Ассы | с. Ассы, ул. Школьная, д.1 | 162 | 2 |
| 2 |  МОБУ ООШ с. Бриштамак | с. Бриштамак, ул. Горная, д.10 | 60 | 1 |
| 3 | МОБУ ООШ с. Мулдакаево | с. Мулдакаево, ул. Центральная, д. 57 | 60 | 1 |
| 4 | МОБУ НОШ с. Бриш, филиал МОБУ ООШ с. Бриштамак | с. Бриш, ул. Молодежная, д. 30 | 30 | 1 |
| 5 | МДОБУ №1 с.Инзер Ассинский филиал | с. Ассы, ул. Школьная, д. 1 | 46 | 1 |

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. В общеобразовательных учреждениях трудятся порядка 37 педагогов, большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование.

Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Ассинский сельсовет осуществляют:

- СДК с. Ассы, ул. Мубарякова, 25/3;

- Сельский клуб с. Бриш, ул. Молодежная, 30;

- Сельский клуб с. Мулдакаево, ул. Центральная, 57;

- Библиотеки: с. Ассы, с. Искушта, с. Мулдакаево;

- Музей им. А.Мубарякова, с. Ассы ул. Мубарякова, 18/2.

В Домах культуры сельского поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, фольклорные, спортивные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Таблица 7. – Спортивные сооружения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес  | Мощность, м2 площ. пола | Состояние |
| 1 | Спортивный зал МОБУ СОШ с.Ассы | с. Ассы, ул. Школьная, д.1 | 150 | хорошее |
| 2 | Спортивный зал МОБУ ООШ с. Бриштамак | с. Бриштамак, ул.Горная, д.10 | 96 | хорошее |
| 3 | Спортивный зал МОБУ ООШ с. Мулдакаево | с. Мулдакаево, ул. Центральная, д. 57 | 96 | хорошее |
| 4 | Спортплощадка с. Ассы | с. Ассы, ул. Школьная, д. 7  | 2425  | удовлетворительное |
| 5 | Спортплощадка с. Бриштамак | с.Бриштамак. ул.Набережная | 4189 | удовлетворительное |

При школах проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу и т.д.

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на коньках, на лыжах.

Сельское поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и республиканских соревнованиях.

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади превосходит 100% обеспеченность населения по существующим нормативам на количество населения в сельском поселении Ассинский сельсовет.

На территории сельского поселения находится следующие медучреждения.

Таблица 8. – Медицинские учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Состояние |
| 1 | ФАП с. Бриштамак | с. Бриштамак, ул. Горная, 10 | удовлетворительное |
| 2 | ФАП с. Искушта | с. Искушта, ул. Больничная, 55а | хорошее |
| 3 | ФАП с. Бриш | с. Бриш, ул. Молодежная, 30 | удовлетворительное |
| 4 | ФАП с. Мулдакаево  | с. Мулдакаево, ул. Центральная, 57 | удовлетворительное |
| 5 | ГБУЗ РБ БЦРКБ Ассинская амбулатория | с. Ассы, ул. Мубарякова, 25/1 | удовлетворительное |
| 6 | ООО Санаторий «Ассы» | с. Ассы, ул. Больничная, 1 | хорошее |

Жителям сельского поселения оказывается социальная поддержка в виде социальных выплат и социальной помощи престарелым гражданам.

Состояние жилищно-коммунальной сферы сельского поселения

Таблица 9. - Данные о существующем жилищном фонде

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | на 01.01.2020 г  |
| 1 | Средний состав семьи, чел.  | 5 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 38831 |
|  | муниципальныйчастный | 3310 |
| 35521 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 12 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | - |

Жители сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Устойчивое развитие сельских территорий», «Обеспечение молодых семей» и т.д.

К услугам ЖКХ, предоставляемым в сельском поселении Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, относится водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

Развитие среды проживания населения сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления сельского поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Сельское поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения сельского поселения, понимание жителями сельского поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

**1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

Таблица 10. - Обеспеченность учреждениями и предприятиями обслуживания

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеучреждений | Ед. измер. | Расч. пок.на 1000 чел. | Расчетныйпоказатель | Примечания |
| сущ.2112 чел. | расч.срок3977 чел. |
| Учреждения образования |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 292 | 573 | сущ., рек., нов.стр-во |
| 2 | Дошкольныеорганизации | мест | 33 | 25 | 131 | нов.стр-во |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Сельская амбулатория | объект на с.п. | по заданию на проект. | 2 | 2 | сущ. |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 на н.п. | 3 | 3 | сущ. |
| 5 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | - | 56 | нов.стр-во |
| Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Клубы сельскихпоселений | мест | до 300(230) | 190 | 915 | нов.стр-во |
| 7 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 6 / 5 | 12,600 / нет инф. | 23,862 / 20 | при клубе (нов.стр-во) |
| 8 | Помещения для культмассовой работы | м2 пл.пола | 60 | нет инф. | 239 | при клубе (нов.стр-во) |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | - | 2,78 | нов.стр-во |
| 10 | Спортивный залобщего пользования | м2 пл. пола | 60 | 456 | 239 | сущ. |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 11 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч. | м2 торг.пл | 300 | 356 | 1193,1 | сущ. и в составе ТСК |
|  | -продовольственные | м2 торг.пл | 100 | 397,7 |
|  | -непродовольственные | м2 торг.пл | 200 | 795,4 |
| 12 | Предприятия общественного питания | посад./м | 40 | 30 | 159 | сущ. и в составе ТСК |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | - | 16 |  в составе ТСК |
| 14 | Кладбище | га | 0,24 | 2,0 | 0,95 | сущ. |
| 15 | Пожарное депо | 1 пож.а/м | 0,4 | - | 2 | нов.стр-во |
| Административно-деловые учреждения |
| 16 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 2 | 2 | сущ. |
| 17 | Отделение банка | объект | 0,5 | - | 2 | нов.стр-во |

**1.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры подготовлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:

# Градостроительный Кодекс Российской Федерации,

# Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

# Постановления Правительства РФ от 1.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

Генеральный план сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан,

Устав сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан,

Стратегия социально-экономического развития муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2030 годы.

1. **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Таблица 11. - Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Местоположение  | Технико-экономические параметры | Сроки реализации |
| 1 | Текущий ремонт спортивных залов школ села Ассы, Бриштамак, Мулдакаево; | с. Ассы, ул. Школьная, 1; с.Бриштамак, ул. Горная, 10; с. Мулдакаево, ул. Центральная, 57 |  | 2022-2030 |
| 2 | Оснащение оборудованиями для спорта спортплощадок с.Ассы, с. Бриштамак;  | с. Ассы, с. Бриштамак |  | 2021 г.-2022 г., 2024-2033гг |
| 3 | Проектируемое новое здание национального литературного музея А.Мубарякова;  | С. Ассы | Нет данных | 2021 г. – 2030г. |
| 4 | Проектируемый детский сад на 56 мест;  | С.Ассы | На 131 место | 2023 г.-2030г |
| 5 | Проектируемый сельский клуб на 250 мест с библиотекой на 6,400 тыс.книг / 6 чит.мест, помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 65 м2, помещениями Администрации сельского поселения, отделением связи, отделением банка, предприятием общественного питания на 20 посадочных мест на месте существующего аварийного здания клуба; | С. Ассы |  | 2024-2030г г. |
| 5 | Текущий ремонт сельских клубов с Бриш и Мулдакаево; | С.Бриш, с.Мулдакаево |  | 2022 -2025 г. |
| 6 | Текущий ремонт крыши котельной МОБУ СОШ с. Ассы. | С.Ассы, ул. Школьная, 1 |  | 2021-2022 г.г. |

Таблица 12. - Целевые индикаторы и показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеиндикатора | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| Образование |
| 1 | Количество построенных и реконструированных ужреждений образования, введенных в эксплуатацию, объект | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля населения, обеспеченная объектами образования в соответствии с нормативными значениями, % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 |
| 3 | Доля детей, охваченных школьным образованием, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных дошкольным образованием,% | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля детей и подростков, обучающихся по дополнительным образовательным программам, % | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Здравоохранение  |
| 6 | Количество построенных и реконструированных учреждений здравоохранения введенных в эксплуатацию, объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Доля населения, обеспеченная объектами в соответствии с нормативными значениями | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 100 |
| Культура |
| 8 | Количество построенных и реконструированных учреждений культуры и искусства, объект | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 10 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, % к предыдущему году | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическая культура и спорт  |
| 11 | Количество построенных и реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию, объект | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Количество построенных и реконструированных спортивных площадок, введеных в эксплуатацию, объект  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

1. **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Таблица 13. - Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования, руб. |  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 г. |
| 1 | Текущий ремонт спортивных залов школ села Ассы, Бриштамак, Мулдакаево; | Привлечение широких масс населения к занятиямспортом и культивирование здорового образа жизни | Республиканский Бюджет | 0 | За счет средства РБ | За счет средства РБ | 0 | За счет средства РБ | За счет средства РБ |
| Бюджет поселения | 0 | 50 0000 | 0 | 50 000 | 0 | 100 000 |
| 2 | Оснащение оборудованиями для спорта спортплощадок с.Ассы, с. Бриштамак; | Привлечение широких масс населения к занятиямспортом и культивирование здорового образа жизни | Республиканский Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет средства РБ | 0 |
| Бюджет поселения | 50 000 | 50 000 |  | 75 000 | 0 | 100 000 |
| 3 | Проектируемое новое здание национального литературного музея А.Мубарякова; | Формирование благоприятногосоциального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения,сокращения миграционного оттока. | Республиканский Бюджет |  | За счет средства РБ | За счет средства РБ |  | За счет средства РБ |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 000 |
| 4 | Проектируемый детский сад на 56 мест; | Республиканский Бюджет | 0 | 0 | За счет средства РБ 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения |  | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 5 | Проектируемый сельский клуб на 250 мест с библиотекой на 6,400 тыс.книг / 6 чит.мест, помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 65 м2, помещениями Администрации сельского поселения, отделением связи, отделением банка, предприятием общественного питания на 20 посадочных мест на месте существующего аварийного здания клуба; | Республиканский Бюджет | 0 | 0 | 0 | За счет средства РБ |
| Бюджет поселения | 50 0000 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 100 000 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Текущий ремонт сельских клубов с Бриш и Мулдакаево | Республиканский Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 50 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Текущий ремонт крыши котельной МОБУ СОШ с. Ассы. | Формирование благоприятногосоциального климата | Республиканский Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |  |
|  | Бюджет Республики Башкортостан | 0 | За счет средства РБ | За счет средства РБ | 0 | За счет средства РБ | За счет средства РБ |
|  | Бюджет поселения | 200 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 500 000 |
| Всего | 200 000 | 250 000 + средства РБ | За счет средства РБ | 250 000 | За счет средства РБ | 500 000 + За счет средства РБ |

1. **Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть
использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых
показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по
формулам:
I=∑ (Mп х S),

где I- индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений
показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп,

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя.

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего
муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп = 1/ N,

где N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение
(фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу
эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по
формуле:

Iэ = (Vф х Iр )/ Vп ,

где Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной
программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(I) наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм
(диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной программы.

Значение показателя: I>1,0. Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

Значение показателя: 0,8≤ I < 1,0. Качественная оценка реализации муниципальной программы удовлетворительная.

Значение показателя: I < 0,8. Качественная оценка реализации муниципальной программы низкоэффективная.

1. **Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктур**

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры, являются:

-внесение изменений в Генеральный план - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии сельского поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

-применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

-запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с утверждёнными и обновляющимися нормативами;

-разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий,

установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры, необходимо принятие муниципальных правовых актов,

регламентирующих порядок их финансирования.

Требуется принятие муниципальных программ, либо внесение изменений

в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры