|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ**  **БЕЛОРЕТ РАЙОНЫ**  **муниципаль районЫНЫң**  **АСЫ АУЫЛ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛәМәһЕ**  **ХАКИМәТЕ**  453562 БР, Белорет районы,  Асы ауылы, Мөбәрәков урамы, 25/1  тел.: (34792) 7-85-13 | **черно-белый герб района**  Beladm003@mail.ru | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АССИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**  453562, РБ, Белорецкий район,  с.Ассы, ул.Мубарякова, 25/1  тел.: (34792) 7-85-13 |

**Бойороҡ распоряжение**

«21» март 2019 й. № 9 «21» марта 2019г.

*«*О создании противопаводковой комиссии и организации мероприятий в период пропуска весеннего половодья 2019 года»

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 11 марта 2019 года № 191-р, Распоряжения главы муниципального района Белорецкий район от 21 марта 2019 года №232-р и в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, хозяйственных строений, мостов, организаций, учреждений, других сооружений и населения к пропуску весеннего половодья 2019 года:

1.Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии по пропуску весеннего половодья 2019 года на территории сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан . (Приложение № 1).

- план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья 2019 года на территории сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (Приложение № 2).

2. Рекомендовать директору ООО санатория «Ассы» создать противопаводковую комиссию, подготовить к работе нештатную аварийно-спасательную команду, автомобильную технику, запасы материально-технических средств и горюче-смазочных материалов.

3. Данное распоряжение разместить на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Ассинский сельсовет по адресу: с.Ассы, ул.Мубарякова, 25/1, и на официальном сайте сельского поселения Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.

4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения В.Г.Юсупов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Утверждено распоряжением

главы сельского поселения

Ассинский сельсовет

№9 от 21 марта 2019 г.

Состав противопаводковой комиссии по сельскому поселению Ассинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан

Председатель комиссии – Юсупов Венер Гарифович, тел.раб.7-85-13, 892796883388

Заместитель председателя комиссии – Тулебаев Альтаф Идрисович, 7-85-30 ,89625334233 (согласовано)

Секретарь комиссии Сайгафарова Альфия Гамсаматовна, 7-85-44, 89273577044

Члены комиссии:

- Салимьянов Марат Сахавлетович – 8937039918, согласовано

- Нугаманова Фарида Мухутдиновна-89061087505, согласовано

- Рафиков Ралиф Рафаэлович -89273387641, согласовано

-Хусаинов Нияз Гумерович- 89373586928, согласовано

- Ахметов Айдар Миннигалеевич – 89374802862, согласовано

- Юмагулов Ринат Шагибанович, 89050052906, согласовано

-Абзалов Азамат Маратович -89610389180, согласовано

-Гиззатуллин Вадим Хасанович, - 89603805276- согласовано

-Гадельшин Минигале Масагутович- согласовано

-Таипов Закир Авзарович,- 89050070188- согласовано

- Нурмухаметов Радик Раянович - 89610441746- согласовано

-Рафиков Рамиль Рафаэлович- 89625264136 –согласовано

- Кунакбаев Фират Юллыбаевич- 89270810992-согласовано

**Приложение № 2**

**к распоряжению главы Сельского поселения Ассинский сельсовет**

**№ 9 от 21.03.2019г.**

**П Л А Н**

**мероприятий по пропуску весеннего половодья 2019** **года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятий | Срок  проведения | Ответственные  исполнители |
| 1. | Образование противопаводковых комиссий, утверждении планов мероприятий | 21.03.2019г. | Юсупов В.Г.  Сайгафарова А.Г. |
| 1 | Определить территории, которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных работ | 21.03.2019г. | Сайгафарова А.Г. |
| 2 | Провести ледовую разведку на реке Инзер и определить толщину льда, глубину снега, о количестве домов и проживающих людей в зоне вероятного затопления, о результатах доложить паводковой комиссии | 23.03.2019г. | депутаты:  Тулебаев А.И. Хусаинов Н.Г  Мухамадеева Д.В.  Исхакова Л.Р |
| 3 | Очистить от снега мосты реки Туз, Ойошта в дер. Бриш и р. Бриш в д. Бриштамаке | постоянно | Рафиков Р. Р.,  Киранов Р.М.  Кунакбаев Ф.Ю. |
| 4. | Обеспечить сохранность опор, линий электропередачи и установить за ним систематическое наблюдение во время  паводка | до конца периода паводка | Инзерский энер-  гоучасток |
| 5 | Организовать спасательную команду,  подготовить необходимое количество лодок, провести инструктаж, обучение и под руководством военруков школ использовать для проведения инструктажа районы затопления | 02.04.2018г. | Хусаинов Н.Г.,  Гизатуллин В.Х.,  Юмагулов Р.Ш.,  Юсупов В.Г. |
| 6 | В с..Ассы, Бриштамак для организации спасательных работ совместно с торговыми организациями предусмотреть обеспечение резиновых сапог, веревок, продуктов питания и др.необходимого инвентаря, организовать круглосуточное дежурство | 23.03.2018г. | Хусаинов Н.Г.,  Рафиков Р.Р  Гизатуллин В.Х.  Титова М.Х. |
| 7 | Обеспечить вывоз материальных ценностей из предполагаемых зон затопления | по мере необходимости | Сайгафарова А.Г,  Тулебаев А.И.  Хусаинов Н.Г. |
| 8 | Регулярно проводить заседания паводковой комиссии и общее собрание в д.Бриштамак | Март, апрель | Юсупов В.Г Хусаинов Н.Г. |
| 9 | Во всех школах со всеми школьниками  и дошкольниками провести беседы по ТБ во время половодья | 14.04.2018г. | Гайсарова Р.Х..,  Гиззатуллина А.Б.,  Искакова Э.Б.,  Искакова Г.А. |

1. До 25 марта 2019 года в учреждениях администрации ( МОБУ ООШ с.Бриштамак, ФАП, МОБУ СОШ с.Ассы) разработать мероприятия по безопасному передвижению школьников. План мероприятий предоставить в администрацию сельского поселения Ассинский сельсовет.

Назначить ответственными: Гизатуллину А.Б., Махмутову Л.Г., Салимьянову Л.К. за ходом выполнения мероприятий.

2. В период прихода высокого уровня воды организовать круглосуточное дежурство из числа руководящего состава.

3. Ассинской врачебной амбулатории обеспечить необходимыми лекарствами в зоне затопления и подготовить группу медперсонала для обслуживания во время паводка, список дежурства представить в администрацию Ассинского сельсовета ( ответственные: Нугаманова Ф.М.)

4. Проработать с населением по вопросам страхования и самозащиты, сохранности имущества и скота, определить места эвакуации и сигналы оповещения.

5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, у кого есть магазины, обеспечить продуктами, товарами первой необходимости, резиновой обувью.

6. Составить список жильцов затапливаемых зон с указанием адреса и данные жильцов до 25.03.2019г.

(Ответственные: Сайгафарова А.Г..)

7. Рекомендовать директору ООО санатория «Ассы», лесничего Ассинского лесничества создать дополнительную спасательную команду и представить списки в администрацию сельского поселения Ассинский сельсовет.

Глава сельского поселения В.Г.Юсупов.

Приложение №3

к распоряжению № 9 от 21.03.2019г.

Список команд спасателей

во время пропуска весеннего половодья 2019г.

по сельскому поселению Ассинский сельсовет

муниципального района Белорецкий район РБ.

село Ассы

1.Салимьянов М.С.

2.Самигуллин Р.Р.

3. Юмагулов Р.Ш.

4.Таипов З.А

5.Давлетбаев Х.Х.

6.Киранов Р.М.

7.Харрасов Г.Д.

8.Абзалов А.М.

9. Якупов Ф.Г.

село Бриштамак

1.Хусаинов Н.Г.

2.Гизатуллин В.Х.

3.Абдуллин И.У.

4.Рафиков Р. Р.

5.Сагадатуллин Р.А

6. Рафиков Р. Р

7.Гниятов Ф.Х.

8.Гадельшин М.М.

9.Шамсутдинов Р.Я.

Глава сельского поселения Юсупов В.Г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

задействованные в период пропуска весеннего половодья 2019 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  пп | **Транспорт** | **Водители** |
| 1 | Автомашина ЗИЛ -131 | Хусаинов Н.Г. |
| 2 | Шевроле Нива | Султанов Д.С. |
| 3 | Трактор МТЗ | Рафиков Р.Р. |
| 4 | Автомашина ЗИЛ-131 | Галеев Д.К. |
| 5 | Автомашина ЗИЛ - 131 | Искаков В.Я. |
| 6 | Трактор ДТ-75 | Якупов Ф.Г. |
| 7. | Трактор ПУМ-4853 | Киранов Р.М. |
| 8. | Пластиковая лодка 5-местная | Давлетбаев Х.Х. |
| 9. | Резиновая лодка 2-х местная | Кунакбаев Ф.Ю. |

Глава сельского поселения В.Г.Юсупов.

**С П И С О К**

**домов в зоне затопления в с.Ассы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Фамилия, имя, отчество | Адрес: улица, дом | Количество  проживающих | Дети |
| 1 | Киранов М.А. | Набережная,6 | - |  |
| 2 | Юмагулов Р.Ш. | Набережная, 7а | 5 | 2 |
| 3 | Самигуллин Р.Р | Набережная,10 | 4 |  |
| 4 | Харрасов Г.Д. | Набережная | 6 | 3 |
| 5 | Ягафаров Б. | Набережная,11 | - |  |
| 6 | Гарипова Н.М. | Набережная, 14 | - |  |
| 7 | Насипов А. Ф. | Набережная 7 | Не живут |  |
| 8 | Киреева Т.Х. | Набережная | Дачный дом |  |
| 9 | Муфтахитдинова А.Ф. | Набережная ,8 | Не живут |  |
| 10 | Лобанова К.Р. | Набережная | Дачный дом |  |
| 11 | Закиров Э.А. | Набережная | Дачный дом |  |
| 12 | Халфин О.Х. | Набережная | Дачный дом |  |
| 13. | Хисаметдинов И. И. | Набережная 6а | Дачный дом |  |
| 14. | Мухамадеева Д.В. | Набережная 14/1 | - |  |
| 16. | Пелып Т. | Набережная | Дачный дом |  |
| 15. | Таипов З.А. | Хуторская 2 | 5 | 3 |
| 17. | Таипов А.Х. | Хуторская 2 | 2 |  |
| 18. | Набиуллин М. | Хуторская 4 | 4 |  |
| 19. | Ильясова Л.Ш. | Хуторская 3/1 | 1 |  |
| 20. | Абзалов А.М. | Хуторская 1/1 | 5 | 2 |

Всего в зоне затопления 20 домов 32 жителей, детей 10.

Глава сельского поселения В.Г.Юсупов.

С П И С О К

домов в зоне затопления в с. Бриштамак

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Фамилия и.о. | Адрес: улица, дом | Кол-во проживающих | Дети |
| 1 | Чигрин Д.Р | Набережная. 1 | дачный дом |  |
| 2 | Ильгамова Р.И | Набережная. 2 | 3 | 1 |
| 3. | Сафин В.В. | Набережная 2а | 4 | 2 |
| 4 | Бикбулатов Х.Ф. | Набережная. 6 | 1 |  |
| 5 | Левков А.А. | Набережная. 2б | дачный дом |  |
| 6 | Искаков З.Ш. | Набережная.5 | 2 |  |
| 7 | Шайхитдинова Л.А. | Набережная,9 | 5 | 3 |
| 8 | Шайхитдинов Д.Р | Набережная 8/1 | 2 |  |
| 9 | Ишбаева Г.М.. | Набережная. 10 | Не живут |  |
| 10 | Сагадатуллин Р.А. | Набережная,11а | 2 |  |
| 11 | Галимова Г.М.. | Набережная. 12 | 1 |  |
| 12 | Галимов Р.М. | Набережная 12/1 | 5 | 2 |
| 13 | Дачный дом | Набережная 12 | не живут |  |
| 14 | Искандаров А.М. | Набережная, 15 | 2 |  |
| 15 | Юзумбаева Р.Г. | Набережная, 16 | не живут |  |
| 16 | Аминева Р.Б. | Набережная, 17 | 1 |  |
| 17 | Камалетдинов Ф.Х. | Набережная, 19 | дачный дом |  |
| 18 | Габитова В.С. | Набережная. 22 | 3 |  |
| 19. | Фахретдинова А.А | Набережная 22/1 | не живут |  |
| 20. | Бикбулатов Ф.Х. | Набережная, 22 | 1 |  |
| 21 | Беляков И.И | Набережная. 34 | дачный дом |  |
| 22 | Мухарлямова С.Х. | Набережная, 28 | 1 |  |
| 23 | Шайхитдинов Р.М. | Набережная. 29 | не живут |  |
| 24 | Шайхитдинов Г.З. | Набережная. 26 | не живут |  |
| 25 | Гадельшина М.Р. | Набережная. 31 | 4 |  |
| 26 | Гадельшин Н.М. | Набережная,32 | 5 |  |
| 27 | Галимова Л.А. | Набережная, 25 | Не живут |  |
| 28 | Хусаинов Н.Г. | Набережная. 40 | 6 | 4 |
| 29 | Защихина Д.И. | Набережная,41 | дачный дом |  |
| 30 | Ахметов А.М. | Набережная, 42 | 4 | 2 |
| 31 | Беляков И.И. (Кошарнов) | Набережная, 43а | дачный дом |  |
| 32 | Юзумбаева Р.Г. | Набережная, 20 | 3 | 1 |
| 33 | Ишбаева Г.М. | Набережная. 36/1 | 3 |  |
| 34 | Шайхитдинова А.И | Набережная. 36 | 5 | 3 |
| 35 | Сайгафарова Ф.И. | Набережная. 45а | 4 |  |
| 36 | Абдуллина Р.Х. | Набережная. 47 | Не живут |  |

Всего в зоне затопления 36 домов 67 жителей, 18 детей.

Глава сельского поселения В.Г.Юсупов.

«Утверждаю»

Глава сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Г.Юсупов.

Г Р А Ф И К Д Е Ж У Р С Т В А

членов паводковой комиссии в период пропуска весеннего половодья 2019 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  пп | Фамилия, имя, отчество | Период дежурства |
| 1. | Давлетбаев Х.Х.  Самигуллин Р.  Юмагулов Р.Ш. | С 25 марта по 1 апреля |
| 2 | Салимьянов М.С.  Гизатуллин В.Х.  Харрасов Г.Д. | С 2 апреля по 9 апреля |
| 3 | Сагадатуллин Р.А.  Рафиков Ралиф Р.  Тулебаев А.И. | С 10 апреля по 16 апреля |
| 4 | Рафиков Рамил Р.  Абдуллин И.У.  Якупов Ф.Г. | С 17 апреля по 23 апреля |
| 5 | Салимьянов М.С.  Хусаинов Н.Г.  Ахметов А.М. | С 24 апреля по 30 апреля |